Nome: Felipe Corrêa Gomes

Luiz Felipe Techuk de Oliveira

Marcos Paulo de Oliveira

Nome do sistema: Delivery de Marmitas

Linguagem de programação: PHP, JavaScript, CSS.

BD: MySql

Programas:

* NotePad++
* NetBeans
* RapidPHP
* XAMPP
* WorkBench

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Data Inicio | Data Término | Aluno |  |
| Revisão Doc Requisitos | 07/08/2018 | 10/10/2018 | Grupo |  |
| Desenvolvimento do protótipo (tela inicial) | 07/08/2018 | 27/09/2018 | Felipe e Marcos | X |
| Desenvolvimento do cadastro do Produto | 20/08/2018 | 10/11/2018 | Felipe |  |
| Desenvolvimento do Cadastro do Cliente | 20/08/2018 | 11/11/2018 | Marcos |  |
| Desenvolvimento do Cadastro do Cardápio | 20/08/2018 | 12/11/2018 | Luiz |  |
| Desenvolvimento do Cadastro de Venda | 20/08/2018 | 13/11/2018 | Marcos |  |
| Desenvolvimento do Relatório de Venda | 20/08/2018 | 14/11/2018 | Luiz |  |
| Desenvolvimento do Relatório Financeiro | 20/08/2018 | 15/11/2018 | Felipe |  |
| BD | 07/09/2018 | 27/10/2018 | Grupo | X |
| Manual do Usuário | 07/10/2018 | 20/11/2018 | Luiz |  |
| Revisão e teste do projeto | 07/10/2018 | 22/11/2018 | Grupo |  |

Banco de Dados

Tela Inicial

Menu sobre

Tela responsiva

Revisão

Cadastro