Nome: Felipe Corrêa Gomes

Gabriela

Luiz Felipe Techuk de Oliveira

Marcos Paulo de Oliveira

Nome do sistema: Delivery de Marmitas

Linguagem de programação: PHP (7), JavaScript, CSS.

BD: MySql

Programas:

* NotePad++
* NetBeans
* RapidPHP
* XAMPP
* WorkBench

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Data Inicio | Data Término | Aluno | Finalizado | Descrição |
| Revisão Doc Requisitos | 07/08/2018 | 20/10/2018 | Luiz e Gabriela | V | Alterar os RFS e os diagramas do documento |
| Desenvolvimento do protótipo (tela inicial) | 07/08/2018 | 27/09/2018 | Felipe | X | Desenvolver o template de acordo com os protótipos |
| Desenvolvimento do Login/Logout | 03/09/2018 | 05/09/2018 | Felipe | V | Desenvolver menus responsivos no Login e afins |
| Desenvolvimento do cadastro do Produto | 20/08/2018 | 10/11/2018 | Marcos |  |  |
| Desenvolvimento do Cadastro do Cliente | 20/08/2018 | 11/11/2018 | Felipe | V |  |
| Desenvolvimento do Cadastro do Cardápio | 20/08/2018 | 12/11/2018 | Luiz |  |  |
| Desenvolvimento do Cadastro de Venda | 20/08/2018 | 13/11/2018 | Gabriela |  |  |
| Desenvolvimento do Relatório de Venda | 20/08/2018 | 14/11/2018 | Luiz |  |  |
| Desenvolvimento do Relatório Financeiro | 20/08/2018 | 15/11/2018 | Felipe |  |  |
| BD | 07/09/2018 | 27/10/2018 | Marcos | X | Desenvolver o esquema do Banco de Dados |
| Manual do Usuário | 07/10/2018 | 20/11/2018 | Luiz |  |  |
| Revisão e teste do projeto | 07/10/2018 | 22/11/2018 | Grupo |  |  |

X – Tarefa Finalizada

V – Tarefa Sendo Executada

Banco de Dados

Tela Inicial

Tela responsiva e dinâmica

Revisão

Cadastro